G20峰会期间绍兴市建设工地施工现场

扬尘管理工作方案

为做好峰会期间环境质量保障工作，进一步加强建设工地扬尘治理，提升绍兴城市形象，坚决杜绝峰会期间施工扬尘现象发生，确保G20峰会期间全市环境质量稳定达标和环境安全，使我市环境空气质量达到国家二级标准，按照市政府有关工作要求，结合各相关管理部门职责，特制定本方案。

一、指导思想

通过提升强化建设工地扬尘污染治理和文明施工综合整治工作，对市政、房建、拆迁、交通等工地的扬尘污染进行集中治理。以桩基、土石方、石材切割、喷涂粉刷、渣土运输和建筑拆除工程为环境空气质量保障的工作重点，以工程建设、施工单位为环境空气质量保障的责任主体，确保环境空气质量保障措施落实到位。

二、保障阶段

(一)动员部署阶段(即日起至6月15日前)

各相关管理部门根据职责分工对监管范围内的所有建设工地召开动员部署，对监管范围内所有在峰会期间处于桩基、土石方、石材切割、喷涂粉刷、渣土运输和建筑拆除阶段的施工现场进行摸排并建立台账，明确监督责任人，制定相应执法检查计划。

(二)整治提升阶段(6月15日至7月31日)

各相关管理部门结合自身工作实际制定相应工地扬尘治理方案，对监管范围内的建设工地进行扬尘综合整治，督促施工企业扬尘防治措施到位，保持工地现场环境整洁，严格标准化管理。同时落实长效管理，保持整治力度，巩固治理成果，防止出现反弹。

(三)会前攻坚阶段(8月1日至8月23日)

各相关管理部门督促监管范围内的建设工地做好停工的准备工作和施工扬尘治理工作，加大对扬尘治理工作的监督检查力度，落实扬尘治理措施。各参建单位要成立督查机构，对本单位所有在峰会期间处于桩基、土石方、石材切割、喷涂粉刷、渣土（泥浆）运输和建筑拆除阶段的工程进行重点检查，督促施工现场严格落实《方案》要求，合理安排施工计划，做好施工现场的封闭式管理工作和劳务人员的日常管理工作。

(四)峰会期间，全面落实阶段(8月24日至9月6日)

会期各项保障措施全面实施，集中办公人员和相关督察组到岗到位，保障工作全面落实。8月24日0时至9月6日24时，全市所有建设工地、拆房工地全部停工，未达到“绿色混凝土搅拌站”标准的混凝土搅拌站实施停产，所有停工工地裸露土方及易扬尘物料实行全覆盖，并做好现场保洁及洒水降尘工作。工程应在有利于安全的部位停工，并在停工期间严格实施封闭式管理，按要求做好交通工程、暗挖工程、基坑工程及周边环境的监测和巡视工作，确保建设工程及周边环境的安全。各相关管理部门届时要开展专项执法检查，充分利用视频监控系统加大对施工工地的监管力度，依法严厉打击停工期间各种违法违规行为，保障峰会顺利举行。

三、工作任务及分解

市建管局成立G20峰会期间绍兴市建设工地环境质量保障领导小组（简称“领导小组”），各区、县（市）政府（管委会）成立相应的建设工地环境质量保障领导小组，负责统一组织、协调建设工地环境质量保障工作。组长由市建管局局长担任，市住建局、市交通运输局、市水利局、市商务局、市城投集团、市交投集团等部门（单位）分管领导担任副组长。领导小组负责牵头和主持日常工作，协调指导开展建设工地环境整治相关工作，并与市G20峰会环境质量保障指挥部进行联络沟通。领导小组各成员部门按照各司其责、注重实效的原则密切配合，开展工作。各成员部门的主要职责和具体分工如下：

（一）市建管局：负责牵头组织、协调建设工地扬尘治理工作的开展，及时掌握整治情况，沟通信息，组织实施集中督查和巡查工作。推进绿色施工文明工地建设和规范化作业，牵头组织个部门（单位）编制管控工地名单，并通过对混凝土搅拌企业的管控督促落实工地停工；配合市商务局推进商品混凝土搅拌站的料仓和传送装置密闭化改造，10月底前，所有在用混凝土搅拌站全面达到“绿色混凝土搅拌站”标准；配合市交通运输局加强对施工泥浆、渣土运输车辆的管控；负责研究制定峰会期间建设工地扬尘治理和应急处置的政策措施；定期组织各相关管理部门召开工作例会，通报建设工地扬尘治理工作进展，研究部署建设工地扬尘治理方案和措施；组织和协调各相关管理部门开展建设工地扬尘污染治理，及时传达市委市政府文件精神，并发布相应的具体指令和措施；对各有关部门的建设工地扬尘控制措施落实情况进行督促、检查。同时负责对房屋建筑工程开展扬尘集中治理，依法严厉打击各种违法违规行为，督促参建单位按《方案》要求落实停工举措，做好停工期间现场保洁及洒水降尘工作。

（二）市住建局：负责对城市道路修缮、临时挖掘、抢修施工等工程开展扬尘集中治理，依法严厉打击各种违法违规行为，按照统一要求严格落实市政及城市园林绿化工程管控措施，做好停工期间现场保洁及洒水降尘工作。

（三）市交通运输局:按照统一要求负责组织实施G20峰会期间全市交通（道路、水上）施工扬尘管控措施，牵头落实施工所用的渣土、沙石等运输车辆的管控，控制公路路面扬尘。

（四）市水利局：组织落实G20峰会保障期间水利工程扬尘管控措施。

（五）市城投集团、市交投集团：按照G20峰会管控措施要求，对所属在建工地落实相应管控措施。

（六）各区、县（市）政府（管委会）负责落实属地管理责任，明确专人负责监督工地落实停工及裸露土方和易扬尘物料覆盖工作，作为工地停工期间检查和服务的第一责任人。会同市级各相关管理部门落实各类建设工程的扬尘治理监管工作。同时负责协调辖区街道、乡镇（包括下属园区管委会）分工负责，落实责任，制止各类违章行为，防止出现管理盲区。

四、工作措施和要求

(一)组织保障。各有关施工单位要切实提高思想认识，充分认识到本次会议的重要意义。要把保障任务作为强化文明施工管理、展现绍兴古城美丽形象必须不折不扣完成的硬任务来抓，明确建设工地环境保障工作的主管领导，成立专门的组织机构，以此次会议为契机，以高度的政治责任感、历史使命感参加此次保障行动，提高思想认识，切实采取有效措施，高标准、高质量、高效率地完成保障任务。

(二)严格落实。各建设、施工、监理等参建单位是建设工地环境保障的责任主体，要按照文明施工与安全生产有关要求，制定切实可行的工作方案，提前做好停工准备，合理安排施工工序，按规定时间停止施工作业，并在停工期间做好暗挖工程、基坑工程及周边环境的监测和巡视工作，确保建设工程及周边环境的安全。所有停工工地的裸露土方及易扬尘物料、所有商品混凝土搅拌站的露天料仓要实行全覆盖，并做好场地内保洁降尘工作。严格贯彻执行建设工程文明施工管理规定及扬尘治理相关标准要求，强化施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖；工地主干道100%硬化；出工地运输车100%冲净且密闭；外脚手架密目式安全网100%安装；工地100%安装视频监控；施工现场100%配备环保员；拆除工地100%洒水；暂不开发的场地100%绿化等施工现场扬尘治理“九个100%”要求，确保扬尘治理工作到位。各有关管理部门要落实监管职责，提高检查频次，督促落实整改，加大查处力度。以严格的监管来落实企业责任，巩固保障成效。

（三）强化整治。各有关管理部门要结合自身工作实际，及时制定工作方案，紧紧抓住重点问题和薄弱环节，明确责任，落实措施，做好停工前建设工地的摸排工作，对监管责任范围内的每一个建设工地要明确监管负责人，确保监管不留死角。开展全面、深入、细致的安全文明检查，并督促企业认真进行整改。要突出工作重点，对峰会期间处于桩基、土石方、石材切割、喷涂粉刷、渣土运输和建筑拆除阶段的工程实行重点监管。核心区（柯桥区、越城区、袍江经济技术开发区、杭州湾上虞经济技术开发区等区域）内禁止道路运输渣土、沙石等易产生扬尘物料，严控区（已划入核心区外的绍兴市全境）内实现渣土、沙石等易产生扬尘物料密闭化运输，严禁抛洒滴漏。核心区、严控区内工地实施裸地扬尘无组织排放有效治理，商品混凝土搅拌站等装卸作业及物料堆场落实控尘措施。加大日常检查频次，对检查中发现文明施工措施不落实、安全管理不到位的，要马上签发整改通知书责令整改，限期整改到位。

（四）落实值班。峰会期间，各有关管理部门要严格落实24小时应急值班制度，值班人员要坚守岗位、尽职尽责。要加大巡检力度，提高巡检频率，突出重点部位、重点环节、重点岗位，督促企业认真落实领导带班和现场值班制度，确保及时发现和处理问题。如发生突发状况或重大异常情况，各部门和单位要在第一时间有力、有序、有效地组织力量开展应急抢险处置；领导干部要在第一时间带队到现场指挥处置，迅速开展应急救援，引导社会舆论，维护社会稳定，努力把损失和影响减到最小。会议期间，如发生社会影响较大的事故，要及时专项报告。

(五)信息报送。请各单位及时报送工作信息：

1、6月9日前，各相关管理部门将管控的停工工地清单报送市建管局。 8月24日前，各相关部门将按实际进度情况调整后的停工工地清单再次报市建管局。

2、6月9日日前，各相关管理部门将峰会扬尘管理工作分管领导及联络员名单报送市建管局。

3、8月1日前，各相关管理部门要对整治提升阶段的工作情况进行总结，总结先进经验，查找典型案例，完善自身不足，并报送市建管局。

4、在G20峰会保障期间(8月24日0时至9月6日24时)，各相关管理部门每日16时前将《G20峰会期间建设工地施工扬尘专项检查情况表》(见附件)报送市建管局。

5、9月7日15时前，各相关管理部门将G20峰会期间建设工地施工扬尘管理工作总结报送市建管局。

市建管局联系人：毛抒昕

联系电话：85202025、13385853218

QQ邮箱：277198823@qq.com

附件：1、《绍兴市G20峰会期间建设工地施工扬尘专项检查情况表》

2、《绍兴市G20峰会环境质量保障停工工地清单》

3、《市级相关部门G20峰会环境质量保障工作联系人名单》

附件1

绍兴市G20峰会期间建设工地施工扬尘专项检查情况表

填报单位：

填表日期：2016年   月   日

| 在监工地数 | 桩基、土石方工程、石材切割、喷涂粉刷和拆房工地数 | 已按要求停工工地数 | 当日出动检查人数 | 当日检查工地数 | 查处施工扬尘问题工地数 | 行政处罚情况 | 未按要求停工工地名单（可另附） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：              联系方式：

附件2

绍兴市G20峰会环境质量保障停工工地清单

| 序号 | 区域 | 工地名称 | 地址 | 施工单位 | 负责人 | 联系方式 | 质、安监员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

市级相关部门G20峰会环境质量保障工作联系人名单

| 序号 | 单位名称 | 工作岗位 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分管领导 |  |  |
|  |  | 联络员 |  |  |